**CОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**КРИНИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **РЕШЕНИЕ**

**62 сессии**

от 01.02.2018 года № 135

с. Криничное

Об утверждении плана работ по использованию

средств муниципального дорожного фонда

Криничанского сельского поселения на 2018 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в Криничанском сельском поселении, Совет народных депутатов Криничанского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить план работ по использованию средств муниципального дорожного фонда Криничанского сельского поселения на 2018 г. согласно приложению № 1.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в «Вестнике муниципальных правовых актов Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и на официальном сайте Криничанского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Криничанского сельского поселения О.П.Шевченко.

Глава Криничанского

сельского поселения О.П.Шевченко

Приложение №1

к решению Совета народных депутатов

Криничанского сельского поселения

Россошанского муниципального района

Воронежской области

от 01.02.2018года № 135

План работ по использованию средств муниципального дорожного фонда

Криничанского сельского поселения на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ, объекта, адреса и пр.** | ***дорога (да, нет)*** | | **План на 2018 год** | | | |
| *асфальт* | *грунт* | тыс.руб. | Объем работ в соответствующих единицах | Срок выполнения работ | Наличие сметной документации: да, нет |
| Ямочный ремонт с.Криничное ул.Центральная 5,2 кв.м.,  ул. Строительная 4 кв.м.,  с.Первомайское  ул. Центральная 5,2 кв.м.,  пер.Молодежный 4 кв.м. | *да* |  | 80 | 18,4 кв м | до 01.10.2018 | нет |
| Подсыпка щебнем с.Криничное ул.Строительная 50 м., ул.Хуторская 50 м.; с.Первомайское ул.Садовая 120 кв.м. х.Григорьевка ул.Большая Григорьевка 250 м.,ул. Малая Григорьевка 150 м. |  | *да* | 620 | 620 м | до 01.10.2018 | нет |
| Содержание дорог |  |  | 36,9 |  | 31.12.2018 |  |
| **ИТОГО:** |  |  | **736,9** |  |  |  |