АДМИНИСТРАЦИЯ

КРИНИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.02.2018 года № 11

с. Криничное

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную  программу Криничанского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Криничанского сельского поселения «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Криничанского сельского поселения» на 2014 – 2019 годы» |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Криничанского сельского поселения от 16.12.2013 года № 41 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криничанского сельского поселения», распоряжением администрации Криничанского сельского поселения от 14.11.2013 года № 51 «Об утверждении перечня муниципальных программ Криничанского сельского поселения», в целях повышения эффективности расходов бюджета Криничанского сельского поселения, администрация Криничанского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 21.01.2014 г. № 4 «Об утверждении муниципальной программы Криничанского сельского поселения «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Криничанского сельского поселения на 2014 – 2019 годы» следующие изменения:

1) Продлить срок действия программы до 2020 г.

2) В наименования постановления слова «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Криничанского сельского поселения на 2014 – 2019 годы» заменить словами «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Криничанского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»

3) Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2.Финансирование программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Криничанского сельского поселения на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Вестнике муниципальных правовых актов Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и размещению на официальном сайте в сети Интернет

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу Криничанского сельского поселения Шевченко О.П.

Глава Криничанского

сельского поселения О.П. Шевченко

# Приложение к постановлению администрации Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 15.02.2018г.№ 11

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Криничанского сельского поселения

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Криничанского сельского поселения на 2014 – 2020 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограмма«Развитие дорожного хозяйства Криничанского сельского поселения»  Основные мероприятия:  1. Оформление в муниципальную собственность Криничанского сельского поселения дорог общего пользования местного значениясела Криничное,с. Первомайское х. Григорьевка;  2. Обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог местного значения Криничанского сельского поселения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния. |
| Цель муниципальной программы | Приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности;  повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение реконструкции, ремонта и содержания существующей улично-дорожной сети местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния.  Определение правового статуса автодорог общего пользования местного значения, оформление улично-дорожной сети в муниципальную собственность Криничанского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, оформленных в муниципальную собственность Криничанского сельского поселения от общей протяженности дорог общего пользования местного значения села Криничное, с Первомайское, х. Григорьевка  2.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020  Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы составляет тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета – 5292,6 тыс. рублей;  в том числе по годам реализации муниципальной программы:  2014 год– 729,1тыс.рублей,  2015 год –444,1 тыс.рублей,  2016 год -788,0тыс.рублей,  2017 год – 924,1 тыс.рублей,  2018 год – 736,9.рублей,  2019 год – 802,2 тыс.рублей.  2020 год – 868,2 тыс руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Признание права муниципальной собственности на автодороги общего пользования местного значения Криничанского сельского поселения.  2. Достижение в 2020 г. показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения» - 90,9%. |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с решением Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Воронежской области от 28.10.2015 года № 132 «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Россошанского муниципального района, о передаче (принятии) осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения», с решением Совета народных депутатов Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области от 24.07.2015 г. № 265 «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области с органами местного самоуправления Россошанского муниципального района Воронежской области о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения», соглашение № 8 о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от органов местного самоуправления администрации Россошанского муниципального района органам местного самоуправления администрации Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района от 26.12.2016 г. к вопросам местного значения относитсядорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов на территории Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области.

Основными проблемами в данной сфере являются:

- недостатки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети,облегченный тип дорожной одежды на автомобильных дорогах местного значенияне выдерживает транспортные потоки, особенно большегрузного транспорта, что приводит кразрушениюзначительной протяженностиавтомобильных дорог;

- в связи с отсутствием государственной регистрации наавтомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Криничанского сельского поселения, отсутствует законное основание по финансированию расходов для капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения вграницах села Криничное, с. Первосмайское, х. Григорьевка

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования в Криничанском сельском поселении составляет 25 километров, из них 9 км – с твердым покрытием.

Вреестре муниципального имуществадороги общего пользования местного значения не значатся .

Главной целью работ по реализации программы является приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности; повышение общегоуровня благоустройства поселения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

-Обеспечение реконструкции, ремонта и содержания существующей улично-дорожной сети местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния;

-Определение правового статуса автодорог общего пользования местного значения, оформление улично-дорожной сети в муниципальную собственность Криничанского сельского поселения.

Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогамместного значения обеспечивается комплексом мероприятий по содержанию, ремонту и реконструкции дорог, улучшению условий дорожного движения, влияющих на уровень благоустройства поселения.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог села Криничное, с. Первомайское носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности дорожного фонда Криничанского сельского поселения, то в пределах срока действия программы реализуется в один этап.

Таким образом, нормальное состояние и наличие разветвленной сети автодорог общего пользования позволит создать сельскому населению достойные условия жизнедеятельности, обеспечит стабилизацию и дальнейшее социально-экономическое развитие сельских территорий.

Основные показатели (индикаторы) достижения целей Программы:

1.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, оформленных в муниципальную собственность Криничанского сельского поселения от общей протяженности дорог общего пользования местного значения села Криничное, с. Первомайское и х. Григорьевка

2.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы будет достижение показателей:

1. Признание права муниципальной собственности на автодороги общего пользования местного значения Криничанского сельского поселения.

2. Достижение в 2020 г. показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения» - 90,9%.

3. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий.

В рамках Программы целесообразно выделение подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Криничанского сельского поселения».

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта»предусмотрена реализация двух основных мероприятий:

1. Оформление в муниципальную собственность Криничанского сельского поселения дорог общего пользования местного значениясела Криничное, с. Первомайское, х. Григорьевка

В рамках данного мероприятия необходимо реализовать следующее:

-принятие бесхозяйных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта сельского поселения в муниципальную собственностьКриничанского сельского поселениясела Криничное, с. Первомайское х. Григорьевка

- зарегистрировать право собственности Криничанского сельского поселения на автомобильные дороги общего пользования местного значения села Криничное.

2.Обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния.

Дороги, не имеющие твердого покрытия (грунтовые) в основном представляют собой не центральные улицы в поселениях. Состояние автомобильных дорог с твёрдым покрытием в общем удовлетворительное, его удается поддерживать большей частью за счёт ямочного ремонта. При этом стоит отметить, что ямочный ремонт относится к содержанию автомобильных дорог, а не к их ремонту. Щебёночные дороги также ремонтируются, а грунтовые грейдируются, что позволяет поддерживать дороги в проезжем состоянии в течение всего года.

В рамках данного мероприятия предусмотрены работы по очистке дорог от снега, скашивание травы на обочинах, установка дорожных знаков, устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрошивания и других дефектов) дорожных покрытий, срезка, подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин, а также другие работы не относящиеся к ремонту.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что приведение дорог в удовлетворительное состояние достигается в рамках текущих работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В рамках работ по ремонту автомобильных дорог будет осуществляться комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дорог.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

4. Финансовое обеспечение программы.

При реализации Программы предполагается привлечение финансирования изместного бюджета и средств дорожного фонда Криничанского сельского поселения.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на областном и местном уровнях, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Информация о расходах областного, местного бюджетов на реализацию Программы представлена в Приложении № 2,3 к настоящей Муниципальной программе.

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность поддержки и социально важных видов деятельности;

несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами программы.

Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной программы таковы:

- в ходе реализации муниципальной программы возможно внесение корректировок в разделы муниципальной программы;

- изменения в действующие муниципальные нормативно-правовые акты администрации Криничанского сельского поселения должны вноситься своевременно.

6. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криничанского сельского поселения, утвержденнымпостановлением администрации Криничанского сельского поселения от 16.12.2013 года № 41.

Оценка эффективности реализации муниципальнойпрограммы осуществляется на основании значений целевых индикаторов и показателей программы, что обеспечит мониторинг динамики их изменения за оцениваемый период с целью оценки степени эффективности реализации мероприятиймуниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по каждому целевому индикатору и показателю программы осуществляется путем сравнения достигнутого значения целевого индикатора с его целевым значением.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,

где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

 - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

 (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Криничанского сельского поселения путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы, их формировании и реализации, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования мероприятий по формуле:

,где:

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год ответственный исполнитель представляет по всем вышеуказанным направлениям с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- выполнение плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы  составил не менее 90%.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 70% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы  составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

ПАСПОРТ

Муниципальной подпрограммы Криничанского сельского поселения

"Развитие дорожного хозяйства Криничанского сельского поселения"

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель муниципальной программы | Администрация Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы муниципальной Программы | 1.Принятие бесхозяйных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта сельского поселения в муниципальную собственностьКриничанского сельского поселения  2. Оформление в муниципальную собственность Криничанского сельского поселения дорог общего пользования местного значения;  2.Обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности;  повышение общегоуровня благоустройства поселения. |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение реконструкции, ремонта и содержания существующей улично-дорожной сети местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния.  Определение правового статуса автодорог общего пользования, местного значения, Оформление улично-дорожной сети в муниципальную собственность Криничанского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, оформленных в муниципальную собственность Криничанского сельского поселения от общей протяженности дорог общего пользования местного значения села Криничное.  2.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2020  Подпрограмма реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 5292,6 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 5292,6 тыс. рублей;  в том числе по годам реализации муниципальной программы:  2014 год– 729,1тыс.рублей,  2015 год –444,1 тыс.рублей,  2016 год -788,0тыс.рублей,  2017 год – 924,1 тыс.рублей,  2018 год – 736,9 тыс.рублей,  2019 год – 802,2 тыс.рублей,  2020 год – 868,2 тыс руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Признание права муниципальной собственности на автодороги общего пользования местного значения Криничанского сельского поселения.  2. Достижение в 2020 г. показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения» - 90,9% |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Основными проблемами в данной сфере являются:

- недостатки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети,облегченный тип дорожной одежды на автомобильных дорогах местного значения не выдерживает транспортные потоки, особенно большегрузного транспорта, что приводит к разрушению значительной протяженности автомобильных дорог;

- в связи с отсутствием государственной регистрации на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Криничанского сельского поселения, отсутствует законное основание по финансированию расходов для капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах села Криничное, с. Первомайское , х. Григорьевка.

Главной целью работ по реализации подпрограммы является приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности; повышение общегоуровня благоустройства поселения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.

Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

-Обеспечение реконструкции, ремонта и содержания существующей улично-дорожной сети местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния;

-Определение правового статуса автодорог общего пользования, местного значения, оформление улично-дорожной сети в муниципальную собственность Криничанского сельского поселения.

Повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения обеспечивается комплексом мероприятий по содержанию, ремонту и реконструкции дорог, улучшению условий дорожного движения, влияющих на уровень благоустройства поселения.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог села Криничное, с. Первомайское носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий подпрограммы зависит от возможности дорожного фонда Криничанского сельского поселения, то в пределах срока действия подпрограммы реализуется в один этап.

Таким образом, нормальное состояние и наличие разветвленной сети автодорог общего пользования позволит создать сельскому населению достойные условия жизнедеятельности, обеспечит стабилизацию и дальнейшее социально-экономическое развитие сельских территорий.

Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы будет достижение показателей:

1. Признание права муниципальной собственности на автодороги общего пользования местного значения Криничанского сельского поселения.

2. Достижение в 2020 г. показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения» - 90,9%.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

В рамках Программы целесообразно выделение подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Криничанского сельского поселения».

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспорта»предусмотрена реализация трех основных мероприятий:

1.Принятие бесхозяйных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта сельского поселения в муниципальную собственность Криничанского сельского поселения .

2. Оформление в муниципальную собственность Криничанского сельского поселения дорог общего пользования местного значения села Криничное, с. Первомайское х. Григорьевка.

В рамках данного мероприятия необходимо реализовать следующее:

-зарегистрировать право собственности Криничанского сельского поселения на автомобильные дороги общего пользования местного значения села Криничное,;

1) подготовить технический паспорт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Криничанского сельского поселения, включающий следующие документы:

* утвержденные постановлением (распоряжением) администрации Криничанского сельского поселения схемы расположения автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Криничное, с. Первомайское х. Григорьевка ;
* топографический и ситуационный план расположения автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах села Криничное (межевание);
* технические характеристики конструкции дорожной одежды и искусственных сооружений или проект на реконструкцию;

2) поставить на учет как бесхозяйное недвижимое имущество в Управлении Федеральной регистрационной службы;

3) обратиться в суд с иском о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, по истечении года со дня постановки бесхозяйного недвижимого объекта на учет;

4) при вынесении судом положительного решения на основании распоряжения администрации Криничанского сельского поселения включить в реестр муниципальной собственности Криничанского сельского поселения бесхозяйные автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах села Криничное с. Первомайское , х. Григорьевка;

5) зарегистрировать право на недвижимое имущество в Управлении Федеральной регистрационной службы в установленномзаконом порядке.

2.Обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния.

В рамках данного мероприятия предусмотрены работы:

-по очистке дорог от снега, скашивание травы на обочинах, установка дорожных знаков, устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрошивания и других дефектов) дорожных покрытий, срезка, подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин;

- комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дорог.

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы

Достижение целевых показателей Подпрограммы и конечные результаты реализации мероприятий будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики, от принимаемых мерпо совершенствованию и выравниванию социально-экономического развития поселения.

Комплексное управление реализацией Подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель программы – администрация Криничанского сельского поселения.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Ответственный исполнитель программы в рамках своей компетенции:

* определяет наиболее эффективные формы и методы организации работ по реализации Подпрограммы;
* проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Подпрограммы;
* в установленном порядке предоставляет проекты бюджетных заявок на ассигнования из бюджета поселения для финансирования Подпрограммы на очередной финансовый год;
* утверждает распределение выделяемых средств бюджета поселения по соответствующим подпрограммным мероприятиям и статьям расходов, целевые показатели. При изменении объемов финансирования Подпрограммы корректирует объемы и виды выполняемых работ на очередной финансовый год, определяет приоритеты, принимает меры по обеспечению выполнения Подпрограммы;
* обеспечивает контроль за реализацией Подпрограммы, включающий в себя контроль за эффективностью использования выделяемых финансовых средств, контроль за качеством реализации мероприятий путем экспертных оценок, контроль за соблюдением сроков реализации мероприятий;
* в рамках своей компетенции обеспечивает контроль за целевым использованием выделяемых бюджетных средств;
* осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполнения подпрограммных мероприятий;
* проводит мониторинг результатов реализации подпрограммных мероприятий, подготавливает в установленном порядке и предоставляет отчеты о реализации Подпрограммы, эффективности использования бюджетных средств;
* организует внедрение и обеспечение использования информационных технологий в целях управления реализацией Подпрограммы;
* координирует разработку проектов нормативных правовых актов по вопросам реализации Подпрограммы;
* вносит в установленном порядке предложения, связанные с корректировкой Подпрограммы.

Ответственный исполнитель программы в своей работе руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области, муниципальными правовыми актами.

Осуществление контроля реализации Подпрограммы обеспечит своевременное и полное выполнение подпрограммных мероприятий, а также эффективное и целевое использование бюджетных средств.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

В рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Криничанского сельского поселения» муниципальной Программы «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Криничанского сельского поселения» на 2014-20209 годы участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц не предусмотрено.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета и дорожного фонда Криничанского сельского поселения.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Криничанского сельского поселения в разрезе основных мероприятий по годам реализации подпрограммы представлено в приложениях 2,3 к настоящей муниципальной программе.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность поддержки и социально важных видов деятельности;

несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами программы.

Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной программы таковы:

- в ходе реализации муниципальной программы возможно внесение корректировок в разделы муниципальной программы;

- изменения в действующие нормативно-правовые акты администрации Криничанского сельского поселения должны вноситься своевременно.

8. Оценка эффективности реализации

подпрограммы

Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Криничанского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Криничанского сельского поселения от 16.12.2013 года № 41.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании значений целевых индикаторов и показателей программы, что обеспечит мониторинг динамики их изменения за оцениваемый период с целью оценки степени эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по каждому целевому индикатору и показателю программы осуществляется путем сравнения достигнутого значения целевого индикатора с его целевым значением.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

,где:

 - степень достижения целей (решения задач);

 - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

 - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

 (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Россошанского муниципального района путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы, их формировании и реализации, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования мероприятий по формуле:

,где:

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год ответственный исполнитель представляет по всем вышеуказанным направлениям с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- выполнение плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы  составил не менее 90%.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 70% и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы  составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | Приложение №1 | | | |  | |
| Сведения  о показателях (индикаторах) муниципальной программы Криничанского сельского поселения « Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Криничанского сельского поселения на 2014 – 2020 годы », подпрограмм муниципальной программы и их значения | | | | | | | | | |  | |  | |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значение показателя | | | | | | | | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | | 2017 г. | | 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| Муниципальная программа Криничанского сельского поселения « Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Криничанского сельского поселения », | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства» | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1" Оформление в муниципальную собственность Криничанского сельского поселения дорог общего пользования местного значения села Криничное» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, оформленных в муниципальную собственность Криничанского сельского поселения от общей протяженности дорог общего пользования местного значения села Криничное | процентов | 38,5 | 38,5 | 50,9 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| Основное мероприятие 2 "Обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | проценты | 11,2 | 21,2 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |
| Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы Криничанского сельского поселения «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Криничанского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» | | | | | | | | | |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета поселения (далее - ГРБС) | Расходы бюджета Криничанского сельского поселения по годам реализации муниципальной программы  (тыс. руб.), годы | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа | «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Криничанского сельского поселения на 2014-2020 годы» | всего | 5292,6 | 729,1 | 444,1 | 788,0 | 924,1 | 736,9 | 802,2 | 868,2 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Криничанского сельского поселения | 5292,6 | 729,1 | 444,1 | 788,0 | 924,1 | 736,9 | 802,2 | 868,2 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие дорожного хозяйства» | | | | | | | | |  |
| Основное мероприятие 1. | " Оформление в муниципальную собственность Криничанского сельского поселения дорог общего пользования местного значения села Криничное» | всего | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Криничанского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2. | "Обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния" | всего | 5292,6 | 729,1 | 444,1 | 788,0 | 924,1 | 736,9 | 802,2 | 868,2 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Криничанского сельского поселения | 5292,6 | 729,1 | 444,1 | 788,0 | 924,1 | 736,9 | 802,2 | 868,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение№3 | |  | |  | |
| Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджета и бюджета Криничанского сельского поселения, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Криничанского сельского поселения «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Криничанского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» | | | | | | | | | | |  | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | 2019 | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| Муниципальная программа | «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Криничанского сельского поселения на 2014 – 2020» | всего, в том числе: | 3980,0 | 729,1 | 444,1 | 788,0 | 924,1 | 736,9 | 802,2 | | 868,2 | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет | 3980,0 | 729,1 | 444,1 | 788,0 | 924,1 | 736,9 | 802,2 | | 868,2 | |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| в том числе: | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Криничанского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | 805,0 |
| Основное мероприятие 1 | " Оформление в муниципальную собственность Криничанского сельского поселения дорог общего пользования местного значения села Криничное» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Основное мероприятие 2 | "Обеспечение модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния" | всего, в том числе: | 3980,0 | 729,1 | 444,1 | 788,0 | 924,1 | 736,9 | 802,2 | | 868,2 | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет | 3980,0 | 729,1 | 444,1 | 788,0 | 924,1 | 736,9 | 802,2 | | 868,2 | |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| юридические лица |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| физические лица |  |  |  |  |  |  |  | |  | |