**CОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**КРИНИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **РЕШЕНИЕ**

**124 сессии**

от 27.02.2020 года №247

с. Криничное

Об утверждении плана работ по использованию

средств муниципального дорожного фонда

Криничанского сельского поселения на 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в Криничанском сельском поселении, Совет народных депутатов Криничанского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить план работ по использованию средств муниципального дорожного фонда Криничанского сельского поселения на 2020 г. согласно приложению № 1.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в «Вестнике муниципальных правовых актов Криничанского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и на официальном сайте Криничанского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Криничанского сельского поселения О.П.Шевченко.

Глава Криничанского

сельского поселения О.П.Шевченко

Приложение №1

к решению Совета народных депутатов

Криничанского сельского поселения

Россошанского муниципального района

Воронежской области

от 27.02.2020 года

№247

План работ по использованию средств муниципального дорожного фонда

Криничанского сельского поселения на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ, объекта, адреса и пр.** | ***дорога (да, нет)*** | | **План на 2020 год** | | | |
| *асфальт* | *грунт* | тыс.руб. | Объем работ в соответствующих единицах | Срок выполнения работ | Наличие сметной документации: да, нет |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подсыпка щебнем с.Криничное ул.Хуторская 250 м.; с.Первомайское ул.Центральная 180 м.;  х.Григорьевка ул.Малая Григорьевка 128 м., |  | *да* | 811 | 558 м | до 01.10.2020 | нет |
| **ИТОГО:** |  |  | **811** |  |  |  |